СОГЛАСОВАНО										УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя								Председатель

Новополоцкого горисполкома								Новополоцкого горисполкома

___________А.А.Шакель									____________Н.И.Кочанова

«____»__________2008г.									«____»__________2008г.

| ЖЭУ | Адрес | Вид работ | Кол –во | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЭУ-1 | Молодёжная , 111 (конкурс) | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 | Начальник ЖЭУ-1 - Викс Л.В. Начальник филиала КУП ЖРЭО РСЦ -Грибанова З.Н. |
|  |  | Высадить декоративный кустарник. |  | До 01.07 |  |
|  |  | Установить качели. | 1 шт. | До 01.08 |  |
|  | Калинина , 1 | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 | Викс Л.В. |
|  |  | Высадить декоративную кустарниковую(живую) изгородь. |  | До 01.07 |  |
|  | Калинина , 3 | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 | Викс Л.В. |
|  |  | Восстановление газона. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Высадить живую изгородь. | 10 м.п. | До 01.07 |  |
|  | Я.Коласа , 4 | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 | Викс Л.В. Грибанова З.Н. |
|  |  | Установка качелей. | 1 шт. | До 01.08 |  |
|  | Я.Коласа , 6 | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 | Викс Л.В. |
|  |  | Высадить декоративный кустарник в торце от ж/д № 4. | 5 м.п. | До 01.07 |  |
|  | Я.Коласа , 8 | Высадить декоративный кустарник в торцах дома от ж/д № 6 и № 10. | 10 м.п. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  | Я.Коласа , 10 | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  | Я.Коласа , 12а | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Высадить кустарники декоративные вдоль здания ЖЭУ № 1 со стороны р.Двины (живая изгородь). | 5 м.п. | До 01.07 |  |
|  | Я.Коласа , 16 | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  | Я.Коласа , 18 | Устройство клумб. | 10 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Высадить живую кустарниковую изгородь у 1 – го подъезда. | 5 м.п. | До 01.07 |  |
|  | Я.Коласа , 20 | Устройство клумб. | 10 м2. | До 01.06 | Викс Л.В. Грибанова З.Н. |
|  |  | Изготовить и установить качели. | 1 шт. | До 01.08 |  |
|  | Молодёжная ,135а | Устройство клумб. | 15 м2. | До 01.06 | Викс Л.В. |
|  | Молодёжная , 135 | Изготовить и установить качели. | 1 шт. | До 01.07 | Викс Л.В. Грибанова З.Н. |
|  |  | Устройство клумб. | 15 м2. | До 01.06 |  |

| ЖЭУ-1 | Молодёжная ,129а | Установить песочницу. | 1 шт. | До 01.05 | Викс Л.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устройство клумб. | 10 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 30 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная , 123 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 30 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная , 119 | Устройство клумб. | 20 м.п. | До 01.06 |  |
|  |  | Высадить живую кустарниковую изгородь. | 15 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Восстановить газон. | 60 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная , 121 | Устройство клумб. | 25 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 30 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная , 117 | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Восстановить газон. | 80 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная , 115 | Устройство клумб. | 10 м2. | До 01.06 | Викс Л.В. Грибанова З.Н. |
|  |  | Установить качели. | 1 шт. | До 01.07 |  |
|  |  | Произвести планировку газона с помощью подсыпки грунтом. | 15 м2. | До 01.07 |  |
|  | Я.Коласа , 22 | Устройство клумб. | 50 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Посадка кустарниковой живой изгороди. | 200 м.п. | До 01.07 |  |
|  |  | Установить качели. | 1 шт. | До 01.08 |  |
|  | Я.Коласа , 24 | Восстановление газона. | 200 м2. | До 01.07 | Викс Л.В. Грибанова З.Н. |
|  |  | Посадка живой кустарниковой изгороди. | 150 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Установить качели, песочницу. | 2 шт. | До 01.07 |  |
|  | Я.Коласа , 30 | Устройство клумб. | 40 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Посадка живой кустарниковой изгороди. | 150 м.п. | До 01.07 |  |
|  |  | Установка качелей. | 1 шт. | До 01.07 |  |

| ЖЭУ-1 | Я.Коласа , 34 | Устройство клумб. | 40 м2. | До 01.06 | Викс Л.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Восстановление газона. | 100 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Посадка живой кустарниковой изгороди. | 200 м.п. | До 01.07 |  |
|  | Я.Коласа , 40 | Устройство клумб. | 50 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Восстановление газона. | 50 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Посадка живой кустарниковой изгороди. | 200 м.п. |  |  |
|  | Я.Коласа , 42 | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Посадка живой кустарниковой изгороди. | 100 м.п. | До 01.07 |  |
|  | Я.Коласа , 38 | Восстановление газона. | 100 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Посадка живой кустарниковой изгороди. | 50 м.п. | До 01.07 |  |
|  | Я.Коласа , 36 | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 | Викс Л.В. Грибанова З.Н. |
|  |  | Устройство упрощённых парковок. |  | До 01.06 |  |
|  | Я.Коласа , 32 | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.06 | Викс Л.В. |
|  |  | Посадка живой кустарниковой изгороди. | 50 м.п. | До 01.07 |  |
|  | Я.Коласа , 28 | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Восстановление газона. | 100 м2. | До 01.06 |  |
|  | Я.Коласа , 26 | Восстановление газона. | 320 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Посадка живой кустарниковой изгороди. | 150 м.п. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Посадка декоративных кустарников (сирень). | 10 шт. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная , 131 | Устройство клумб. | 70 м2. | До 01.06 | Викс Л.В. Грибанова З.Н. |
|  |  | Установка качелей. | 2 шт. | До 01.08 |  |
|  |  | Устройство упрощённых парковок. |  | До 01.08 |  |
|  | Молодёжная , 133 | Восстановление газона. | 200 м2. | До 01.07 | Викс Л.В. |
|  | Молодёжная , 127 | Устройство клумб. | 50 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Восстановление газона. | 200 м2. | До 01.07 |  |

| ЖЭУ-1 | Молодёжная , 153 | Устройство клумб. | 100 м2. | До 01.06 | Викс Л.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Восстановление газона. | 400 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Посадка живой кустарниковой изгороди. | 400 м.п. | До 01.07 |  |
| ЖЭУ-2 | Молодёжная , 1а (конкурс) | Установка скамеек. | 2 шт. | До 01.05 | Начальник ЖЭУ-2 -Климанова Г.П. Начальник филиала КУП ЖРЭО РСЦ -Грибанова З.Н. |
|  |  | Установка горки. | 1 шт. |  |  |
|  |  | Устройство клумб, цветников. | 30 м2. | До 01.07 |  |
|  | Ктаторова , 2 | Установка урн. | 3 шт. | До 01.05 |  |
|  |  | Ремонт песочницы. | 1 шт. | До 01.04 |  |
|  |  | Восстановление газона. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  | Ктаторова , 2 | Установка урн. | 3 шт. | До 01.06 |  |
|  |  | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 60 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  | Ктаторова , 6 | Установка качелей. | 2 шт. | До 01.07 |  |
|  |  | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 90 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 25 м2. | До 01.06 |  |
|  | Ктаторова , 13 | Установка урн. | 2 шт. | До 01.05 |  |
|  |  | Установка качелей. | 1 шт. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Восстановление газонов. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Устройство ограждения для въезда машин между Ктаторова , 13 и Ктаторова , 15. |  | До 01.06 |  |
|  | Ктаторова , 9 | Установка урн. | 2 шт. | До 01.05 |  |
|  |  | Установка качелей. | 1 шт. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  | Ктаторова , 10 | Изготовление песочницы. | 1 шт. | До 01.06 | Климанова Г.П. Грибанова З.Н. |
|  |  | Установка новой горки и новых качелей. | 2 шт. |  |  |
|  |  | Установка скамейки. | 1 шт. | До 01.06 |  |
|  |  | Восстановление газонов. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.06 |  |

| ЖЭУ-2 | Парковая , 8 | Установка урн. | 6 шт. | До 01.07 | Климанова Г.П. Грибанова З.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт песочницы. | 1 шт. | До 01.06 |  |
|  |  | Установка качелей. | 1 шт. | До 01.06 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 60 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Восстановление газонов. | 60 м2. | До 01.06 |  |
|  | Парковая , 12 | Установка урн. | 6 шт. | До 01.07 |  |
|  |  | Изготовление песочницы. | 1 шт. | До 01.05 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 60 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Восстановление газонов. | 60 м2. | До 01.06 |  |
|  | Парковая , 14 | Устройство клумб. | 60 м2. | До 01.06 | Климанова Г.П. |
|  |  | Восстановление газонов. | 60 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Восстановить пешеходную дорожку. | 80 м2. |  |  |
|  | Парковая , 16 | Установка урн. | 3 шт. | До 01.07 | Климанова Г.П. Грибанова З.Н. |
|  |  | Устройство клумб. | 80 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Восстановление газонов. | 80 м2. | До 01.07 |  |
|  | Парковая , 18 | Ремонт скамейки. | 1 шт. | До 01.05 | Климанова Г.П. |
|  |  | Изготовление песочницы. | 1 шт. | До 01.05 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 80 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Восстановление газонов. | 80 м2. | До 01.06 |  |
|  | Парковая , 22 | Установка качелей. | 1 шт. | До 01.06 | Климанова Г.П. Грибанова З.Н. |
|  |  | Установка урн. | 4 шт. | До 01.07 |  |
|  |  | Восстановление газонов. | 80 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 80 м2. | До 01.07 |  |
|  | Парковая , 24 | Ремонт песочницы. | 1 шт. | До 01.05 |  |
|  |  | Установка урн. | 2 шт. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 80 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Восстановление газона. | 80 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Ремонт асфальтового покрытия (у теплокамеры). | 210 м2. | До 15.10 |  |
|  | Молодёжная , 34 | Установка урн. | 3 шт. | До 01.07 | Климанова Г.П. Грибанова З.Н. |
|  |  | Ремонт отмостки. | 5 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Произвести планировку газона ( с помощью подсыпки плодородного грунта). | 120 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 45 м2. | До 01.06 |  |

| ЖЭУ-2 | Молодёжная , 45/1, 45/2, 45/3 | Установка урн. | 12 шт. | До 01.08 | Климанова Г.П. Грибанова З.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установка качелей. | 2 шт. | До 01.06 |  |
|  |  | Установка горки. | 1 шт. |  |  |
|  |  | Устройство клумб. | 120 м2. | До 01.06 |  |
|  | Парковая , 2 | Произвести планировку газона ( с помощью подсыпки плодородного грунта). | 60 м2. | До 01.07 | Климанова Г.П. |
|  |  | Устройство клумб. | 50 м2. | До 01.06 |  |
|  | Парковая , 2а | Восстановление газонов. | 40 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 40 м2. | До 01.06 |  |
|  | Парковая , 4 | Устройство газонов. | 80 м2. | До 01.07 | Климанова Г.П. Грибанова З.Н. |
|  |  | Установка урн. | 4 шт. | До 01.09 |  |
|  | Двинская , 2 | Произвести планировку газона с подсыпкой плодородного грунта. | 80 м2. | До 01.07 | Климанова Г.П. |
|  |  | Устройство клумб. | 80 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 56 | Установка горки. | 1 шт. |  |  |
|  |  | Ремонт песочницы. | 1 шт. | До 01.05 |  |
|  |  | Восстановление газона. | 20 м2. | До 01.07 |  |
|  | Кирова , 4 | Установка качелей. | 1 шт. | До 01.08 | Климанова Г.П. Грибанова З.Н. |
|  |  | Установка урн. | 1 шт. | До 01.08 |  |
|  |  | Ремонт песочницы. | 1 шт. | До 01.05 |  |
|  | Молодёжная , 43 | Устройство клумб, цветников. | 20 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Восстановление газона. | 20 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Установка урн. | 4 шт. | До 01.08 |  |
|  |  | Установка скамеек. | 2 шт. | До 01.08 |  |
|  |  | Установка горки, качели, песочницы. | 3 шт. |  |  |
|  | Ктаторова , 5 | Восстановление газона. | 10 м2. | До 01.07 | Климанова Г.П. |
|  |  | Устройство клумб. | 10 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 38 | Установка урн. | 4 шт. | До 01.09 | Климанова Г.П. Грибанова З.Н. |
|  |  | Установка горки. | 1 шт. |  |  |
|  |  | Восстановление газона. | 20 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Установка песочницы. | 1 шт. | До 01.06 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |

| ЖЭУ-2 | Молодёжная , 44 | Установка урн. | 4 шт. | До 01.09 | Климанова Г.П. Грибанова З.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установка песочницы. | 1 шт. | До 01.06 |  |
|  |  | Восстановление газона. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 46 | Установка урн. | 3 шт. | До 01.08 |  |
|  |  | Восстановление газона. | 15 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 15 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 58 | Установка урн. | 4 шт. | До 01.09 |  |
|  |  | Установка горки. | 1 шт. |  |  |
|  |  | Установка песочницы. | 1 шт. | До 01.05 |  |
|  |  | Установка качелей. | 1 шт. | До 01.07 |  |
|  |  | Восстановление газона. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 68 | Установка урн. | 4 шт. | До 01.07 |  |
|  |  | Восстановление газона. | 20 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная , 66 | Установка урн. | 2 шт. | До 01.09 |  |
|  |  | Ремонт скамеек. | 1 шт. | До 01.05 |  |
|  |  | Ремонт песочницы. | 1 шт. | До 01.05 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 70 | Восстановление газона. | 15 м2. | До 01.06 | Климанова Г.П. |
|  |  | Устройство клумб. | 15 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 45 | Установка урн. | 1 шт. | До 01.06 | Климанова Г.П. Грибанова З.Н. |
|  | Молодёжная , 41 | Установка урн. | 2 шт. | До 01.06 |  |
|  |  | Восстановление газона с устройством клумб. | 20 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная , 39 | Установка урн. | 4 шт. | До 01.06 | Климанова Г.П. Грибанова З.Н. |
|  |  | Ремонт качелей. | 4 шт. | До 01.05 |  |
|  |  | Установка горки. | 1 шт. |  |  |
|  |  | Установка песочницы. | 1 шт. | До 01.05 |  |
|  |  | Восстановление газона с устройством клумб. | 50 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 37 | Установка урн. | 1 шт. | До 01.06 |  |
|  |  | Восстановление газона с устройством клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |

| ЖЭУ-2 | Молодёжная , 33 | Установка урн. | 2 шт. | До 01.07 | Климанова Г.П. Грибанова З.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Восстановление газона с устройством клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 29 | Установка урн. | 2 шт. | До 01.09 |  |
|  |  | Восстановление газона с устройством клумб. | 20 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная , 21 | Установка скамеек. | 4 шт. | До 01.07 |  |
|  |  | Установка урн. | 4 шт. | До 01.07 |  |
|  |  | Восстановление клумб и цветников. | 30 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная , 15 | Установка скамеек. | 4 шт. | До 01.08 |  |
|  |  | Установка урн. | 4 шт. | До 01.09 |  |
|  |  | Восстановление газона с устройством клумб. | 50 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Установка качели, горки, песочницы. | 3 шт. |  |  |
|  | Молодёжная , 11 | Ремонт качелей. | 2 шт. | До 01.06 |  |
|  |  | Установка песочницы. | 1 шт. | До 01.05 |  |
|  |  | Установка урн. | 5 шт. | До 01.06 |  |
|  |  | Восстановление газона с устройством клумб. | 60 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная , 7 | Ремонт скамеек. Установка урн. | 4 шт. 4 шт. | До 01.06 До 01.06 |  |
|  |  | Восстановление газона с устройством клумб. | 60 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная , 5 | Ремонт качелей. | 1 шт. | До 01.05 |  |
|  |  | Восстановление газона с устройством клумб. | 60 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Ремонт песочницы. | 1 шт. | До 01.05 |  |
|  | Молодёжная , 3 | Восстановление газона с устройством клумб. | 50 м2. | До 01.06 | Климанова Г.П. |
|  | Молодёжная , 1 | Установка урн. | 2 шт. | До 01.09 | Климанова Г.П. Грибанова З.Н. |
|  |  | Восстановление газона с устройством клумб. | 50 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная , 140 | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.07 | Начальник ЖЭУ-3 -Старовойтова Н.Н. |
| ЖЭУ-3 | Дружбы , 8 (конкурс) | Установка горки. | 1 шт. |  |  |
|  |  | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 136 | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство упрощённых парковок. |  | До 01.07 |  |

| ЖЭУ-3 | Дружбы , 3,5 | Установка горки. | 1 шт. | До 01.07 | Старовойтова Н.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устройство клумб. | 45 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 137 | Устройство клумб. | 60 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 145 | Установка горки. | 1 шт. |  | Начальник ЖЭУ-3 Старовойтова Н.Н. Начальник филиала КУП ЖРЭО РСЦ -Грибанова З.Н. |
|  |  | Произвести посадку кустарника. | 15 шт. | До 01.08 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 35 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Устройство упрощённых парковок. |  | До 01.06 |  |
|  | Я.Купалы , 24 | Установка качели. | 1 шт. | До 01.09 |  |
|  |  | .Устройство клумб. | 25 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Устройство упрощённых парковок. |  | До 01.07 |  |
|  | Дружбы , 17 | Установка карусели. | 1 шт. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 35 м2. | До 01.06 |  |
|  | Дружбы, 19 | Установка качели, горки | 2 шт. |  |  |
|  | Комсомольская,15 | Установка качели, горки. | 2 шт. |  |  |
|  |  | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.09 |  |
|  | Молодёжная , 144 | Произвести посадку кустарника, деревьев. | 50 шт. | До 01.08 | Старовойтова Н.Н. |
|  |  | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 20 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная , 150 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 80 м2. | До 01.07 |  |
| ЖЭУ-4 | Молодёжная , 128 (конкурс) | Восстановить газон. | 20 м2. | До 01.06 | Начальник ЖЭУ-4 -Гурченко А.Г. |
|  |  | Устройство клумб. | 25 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Установить новую горку. | 1 шт. |  |  |
|  | Я.Купалы , 1 | Восстановить газон. | 50 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Устройство декоративной композиции. |  | До 01.06 |  |
|  | Я.Купалы , 1а | Восстановить газон. | 25 м2. | До 01.07 | Гурченко А.Г. |
|  |  | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  | Я.Купалы , 3 | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  | Я.Купалы , 6,8 | Устройство газона. | 35 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 80 м2. | До 01.06 |  |

| ЖЭУ-4 | Я.Купалы , 10 | Восстановление газона. | 50 м2. | До 01.06 | Гурченко А.Г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Ремонт металлического забора. | 20 м.п. | До 01.06 |  |
|  | Я.Купалы , 11 | Восстановление газона. | 15 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  | Я.Купалы , 12 | Восстановить газон. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 60 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Установить качели. | 1 шт. | До 01.06 |  |
|  | Я.Купалы , 12а | Восстановить газон. | 35 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 15 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Установить качели. | 1 шт. | До 01.06 |  |
|  | Я.Купалы , 13 | Устройство клумб. | 60 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Ремонт металлического забора. | 5 м.п. | До 01.06 |  |
|  | Я.Купалы , 14 | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  | Я.Купалы , 15 | Устройство клумб. | 15 м2. | До 01.06 |  |
|  | Я.Купалы , 18 | Устройство клумб. | 60 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Установить песочницу. | 1 шт. | До 01.06 |  |
|  | Я.Купалы , 20 | Устройство клумб. | 40 м2. | До 01.06 | Начальник ЖЭУ-4 -Гурченко А.Г. Начальник филиала КУП ЖРЭО РСЦ -Грибанова З.Н. |
|  |  | Установить качели. | 1 шт. | До 01.09 |  |
|  | Я.Купалы , 22 | Устройство клумб. | 60 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Установить качели. | 2 шт. | До 01.07 |  |
|  | Комсомольская , 3 | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.06 | Гурченко А.Г. |
|  | Комсомольская , 5 | Устройство клумб. | 80 м2. | До 01.06 | Гурченко А.Г. Грибанова З.Н. |
|  |  | Установить качели. | 2 шт. | До 01.06 |  |
|  |  | Установить песочницу. | 1 шт. | До 01.06 |  |
|  | Комсомольская , 7 | Устройство клумб. | 80 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Установить качели. | 2 шт. | До 01.07 |  |
|  |  | Установить песочницу. | 1 шт. | До 01.05 |  |
|  | Комсомольская,11 | Устройство клумб. | 15 м2. | До 01.06 | Гурченко А.Г. |
|  | Комсомольская,13 | Устройство клумб. | 80 м2. | До 01.06 |  |
|  | Калинина , 5 | Восстановить газон. | 20 м2. | До 01.06 | Гурченко А.Г. |
|  |  | Устройство клумб. | 25 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Ремонт скамеек. | 2 шт. | До 01.06 |  |
|  | Калинина , 7 | Восстановить газон. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |

| ЖЭУ-4 | Калинина , 9 | Восстановить газон. | 50 м2. | До 01.06 | Гурченко А.Г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устройство клумб. | 150 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Высадить живую кустарниковую изгородь. |  | До 01.07 |  |
|  | Калинина , 11 | Восстановить газон. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  | Калинина , 13 | Восстановить газон. | 150 м2 | До 01.06 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 100 м2 | До 01.06 |  |
|  | Калинина , 15 | Устройство клумб. | 60 м2. | До 01.06 |  |
|  | Калинина , 17 | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 89 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 30 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 50 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 91 | Устройство клумб. | 25 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 95 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 30 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 50 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Восстановить газон. | 50 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Установить песочницу. | 1 шт. | До 01.05 |  |
|  | Молодёжная , 99 | Устройство клумб. | 50 м2. | До 01.06 | Гурченко А.Г. Грибанова З.Н. |
|  |  | Восстановить газон. | 50 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Установить качели. | 2 шт. | До 01.06 |  |
|  |  | Установить песочницу. | 1 шт. | До 01.05 |  |
|  | Молодёжная , 101 | Восстановить газон. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Ремонт качели. | 1 шт. | До 01.05 |  |
|  |  | Ремонт песочницы. | 1 шт. | До 01.05 |  |
|  | Молодёжная , 103 | Устройство клумб. | 40 м2. | До 01.06 | Гурченко А.Г. |
|  |  | Произвести ремонт скамеек. |  | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 105 | Устройство клумб. | 40 м2. | До 01.06 | Гурченко А.Г. |
|  |  | Восстановить газон. | 40 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Произвести ремонт скамеек. |  | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 109 | Устройство клумб. | 50 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 104 | Устройство клумб. | 80 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Восстановить газон. | 50 м2. | До 01.07 |  |

| ЖЭУ-4 | Молодёжная , 106 | Восстановить газон. | 30 м2. | До 01.07 | Гурченко А.Г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устройство клумб. | 40 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Произвести ремонт скамеек. |  | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 110 | Восстановить газон. | 40 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 50 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Произвести ремонт металлического забора (сварка). |  | До 01.05 |  |
|  |  | Произвести ремонт скамеек, горки. |  | До 01.05 |  |
|  | Молодёжная , 112 | Восстановить газон. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 50 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Произвести ремонт скамеек. |  | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 116,118 | Устройство клумб. | 50 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Произвести ремонт забора. |  | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 124 | Устройство клумб. | 50 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Произвести ремонт забора. |  | До 01.06 |  |
|  |  | Произвести ремонт скамеек. |  | До 01.05 |  |
|  | Молодёжная , 126 | Устройство клумб. | 50 м2. | До 01.06 | Гурченко А.Г. Грибанова З.Н. |
|  |  | Установить новую горку. | 1 шт. |  |  |
|  |  | Установить новые качели. | 2 шт. |  |  |
| ЖЭУ-5 | Я.Коласа , 76 (конкурс) | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 600 м2. | До 01.08 | Начальник ЖЭУ-5 -Абдулаев В.А. Начальник филиала КУП ЖРЭО РСЦ -Грибанова З.Н. |
|  |  | Установить цветочницы. | 10 шт. | До 01.08 |  |
|  |  | Посадка кустарников. | 100 шт. | До 01.08 |  |
|  |  | Установка урн. | 10 шт. | До 01.09 |  |
|  |  | Установка скамеек. | 7 шт. | До 01.08 |  |
|  |  | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 500 м2. | До 01.08 |  |
|  |  | Ремонт качелей. | 2 шт. | До 01.05 |  |
|  |  | Восстановление газона. | 300 м2. | До 01.08 |  |
|  |  | Установить песочницы. | 2 шт. | До 01.08 |  |
|  | Молодёжная,181/1 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 60 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Установка урн. | 2 шт. | До 01.09 |  |
|  |  | Восстановление газона. | 30 м2. | До 01.06 |  |

| ЖЭУ-5 | Молодёжная,181/2 | Посадка кустарников и деревьев. | 40 шт. | До 01.08 | Абдулаев В.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Произвести ремонт скамеек. Установка металлического забора. | 3 шт. 20 м.п. | До 01.07 До 01.07 |  |
|  |  | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 60м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Произвести покраску цоколя. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная,181/3 | Установка урн. | 1 шт. | До 01.09 | Абдулаев В.А. Грибанова З.Н. |
|  |  | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Установить песочницу. | 1 шт. | До 01.06 |  |
|  |  | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 185 | Произвести ремонт скамеек. | 5 шт. | До 01.06 | Абдулаев В.А. Грибанова З.Н. |
|  |  | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Восстановить газон с помощью подсыпки плодородного грунта. | 120 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Посадка кустарников. | 50 шт. | До 01.08 |  |
|  |  | Посадка деревьев. | 30 шт. | До 01.08 |  |
|  | Молодёжная , 187 | Восстановление газона. | 40 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Ремонт скамеек. | 8 шт. | До 01.06 |  |
|  |  | Посадка кустарников. | 30 шт. | До 01.08 |  |
|  | Молодёжная , 189 | Посадка кустарников. | 50 шт. | До 01.08 |  |
|  |  | Ремонт скамеек. | 4 шт. | До 01.06 |  |
|  |  | Восстановление газона. | 10 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Посадить кустарники | 20 шт. | До 01.08 |  |
|  | Молодёжная , 191 | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Установить урны. | 4 шт. | До 01.06 |  |
|  |  | Установить новую горку. | 1 шт. |  |  |
|  | Молодёжная , 195 | Восстановление газона. | 30 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Посадка кустарников. | 40 шт. | До 01.08 |  |
|  |  | Восстановить газон с помощью подсыпки плодородного грунта. | 30 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Установка урн. | 3 шт. | До 01.08 |  |
|  |  | Установить песочницу. | 1 шт. | До 01.05 |  |
|  |  | Установка скамеек. | 4 шт. | До 01.05 |  |

| ЖЭУ-5 | Молодёжная , 199 | Ремонт скамеек. | 5 шт. | До 01.05 | Абдулаев В.А. Грибанова З.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установка урн. | 5 шт. | До 01.09 |  |
|  |  | Посадка деревьев. | 50 шт. | До 01.08 |  |
|  |  | Восстановить газон с помощью подсыпки плодородного грунта. | 60 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная, 205, 207/1 | Устройство клумб. | 20 шт. | До 01.07 |  |
|  |  | Установка урн. | 4 шт. | До 01.09 |  |
|  |  | Восстановить газон с помощью подсыпки плодородного грунта. | 30 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная,207/2 | Устройство клумб. | 15 м2. | До 01.06 | Абдулаев В.А. |
|  |  | Посадка кустарника. | 40 шт. | До 01.08 |  |
|  |  | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 30 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная,207/3 | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 20 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная,207/4 | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.06 | Абдулаев В.А. Грибанова З.Н. |
|  |  | Посадка деревьев. | 50 шт. | До 01.08 |  |
|  |  | Посадка кустарника. | 50 шт. | До 01.08 |  |
|  |  | Установка урн. | 2 шт. | До 01.09 |  |
|  | Я.Коласа , 70 | Устройство клумб. | 50 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Произвести ремонт урн. | 4 шт. | До 01.09 |  |
|  |  | Посадка кустарников. | 40 шт. | До 01.08 |  |
|  | Я.Коласа , 72 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 30 м2. | До 01.07 | Абдулаев В.А. |
|  |  | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  | Я.Коласа , 74 | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 30 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Установка урн. | 3 шт. | До 01.09 |  |
|  |  | Посадка кустарников. | 40 шт. | До 01.08 |  |

| ЖЭУ-5 | Я.Коласа , 76а | Установка урн. | 2 шт. | До 01.09 | Абдулаев В.А. Грибанова З.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 30 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Посадка кустарников. | 30 шт. | До 01.08 |  |
|  | Я.Коласа , 78 | Устройство клумб. | 10 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Установка урн. | 2 шт. | До 01.09 |  |
|  |  | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 30 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная,203/1, 203 | Устройство клумб с красочным оформлением. | 35 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 100 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Установить новые урны. | 5 шт. | До 01.09 |  |
|  | Молодёжная , 173 | Окраска входов в подъезд. | 210 м2. | До 01.07 | Абдулаев В.А. |
|  |  | Восстановление газонов. | 30 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная,171/1 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 30 м2. | До 01.07 | Абдулаев В.А. Грибанова З.Н. |
|  |  | Установка горки. | 1 шт. |  |  |
|  |  | Установка качели. | 1 шт. | До 01.09 |  |
|  |  | Замена песочницы. | 1 шт. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная,161/2 | Убрать пень на стороне детского сада. | 1 шт. | До 01.06 | Абдулаев В.А. |
|  |  | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 10 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная , 163 | Убрать пни возле 4 подъезда. | 2 шт. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 165 | Убрать пни. | 4 шт. | До 01.06 | Абдулаев В.А. Грибанова З.Н. |
|  |  | Установить урны. | 2 шт. | До 01.09 |  |
|  | Молодёжная , 167 | Установить урны. | 1 шт. | До 01.09 |  |
|  |  | Устройство клумб. | 10 м2. | До 01.06 |  |
|  | Я.Коласа , 54 | Убрать пни возле 3 подъезда. | 2 шт. | До 01.07 |  |
|  |  | Установить урны. | 5 шт. | До 01.09 |  |

| ЖЭУ-5 | Я.Коласа , 56 | Убрать пни. | 6 шт. | До 01.06 | Абдулаев В.А. Грибанова З.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установка урн. | 3 шт. | До 01.09 |  |
|  |  | Восстановление газона. | 25 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 15 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Установка песочницы, карусели. | 2 шт. | До 01.07 |  |
|  | Я.Коласа , 66 | Установка урн. | 3 шт. | До 01.09 |  |
|  | Молодёжная , 177 | Восстановление газона. | 300 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Установка качелей. | 1 шт. | До 01.09 |  |
|  |  | Посадка кустарников. | 20 шт. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная , 179 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 300 м2. | До 01.08 | Абдулаев В.А. |
|  | Я.Коласа , 62 | Замена урн. | 5 шт. | До 01.08 | Абдулаев В.А. |
|  | Я.Коласа , 64 | Замена урн. | 3 шт. | До 01.09 | Грибанова З.Н. |
|  | Молодёжная , 201 | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.07 | Абдулаев В.А. |
| ЖЭУ-6 | Калинина , 2 (конкурс) | Установка горки. | 1 шт. |  | Филимончик А.М. |
|  |  | Устройство клумб. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 83 | Установка качелей. | 1 шт. | До 01.09 | Начальник ЖЭУ-6 - Филимончик А.М. Начальник филиала КУП ЖРЭО РСЦ -Грибанова З.Н. |
|  |  | Посадить декоративные кусты вдоль тротуарной дорожки. | 50 м.п. | До 01.08 |  |
|  |  | Установка урн. | 4 шт. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 85 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 100 м2. | До 01.08 | Филимончик А.М. |
|  | Молодёжная , 94 | Восстановить тротуарную плитку на тротуарной дорожке. | 120 м2. | До 01.09 | Филимончик А.М. Грибанова З.Н. |
|  |  | Установка горки. | 1 шт. |  |  |
|  |  | Установка урн. | 8 шт. |  |  |
|  | Молодёжная , 71 | Установка горки, качели. | 2 шт. |  |  |
|  | Молодёжная , 61 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 30 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Установка урн. | 2 шт. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 55 | Установка качели. | 1 шт. | До 01.06 |  |
|  |  | Установка урн. | 8 шт. | До 01.05 |  |

| ЖЭУ-6 | Молодёжная , 92 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 100 м2. | До 01.08 | Филимончик А.М. Грибанова З.Н. . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установка урн. | 4 шт. | До 01.05 |  |
|  | Молодёжная , 90 | Укладка тротуарной плитки. | 60 м2. | До 01.09 |  |
|  |  | Установка качели. | 1 шт. | До 01.09 |  |
|  | Молодёжная , 86 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 120 м2. | До 01.08 |  |
|  |  | Установка качели. | 1 шт. | До 01.05 |  |
|  |  | Установка урн. | 6 шт. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная , 88 | Установка качели, песочницы. | 2 шт. | До 01.09 |  |
|  |  | Установка урн. | 6 шт. | До 01.08 |  |
|  | Юбилейная , 3 | Установка качели. | 1 шт. | До 01.09 |  |
|  |  | Установка урн. | 6 шт. | До 01.05 |  |
|  | Калинина , 6 | Установка горки, качели. | 2 шт. |  | Филимончик А.М. Грибанова З.Н. |
|  |  | Устройство клумб. | 100 м2. | До 01.06 |  |
|  | Калинина , 8 | Устройство декоративной композиции «Альпийская горка». Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 60 м2. | До 01.07 | Филимончик А.М. |
|  | Калинина , 10 | Восстановить тротуарную дорожку. | 41 м2. | До 01.10 |  |
|  |  | Восстановление газона. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  | Калинина , 16 | Восстановить газон с устройством клумб. | 80 м2. | До 01.07 | Филимончик А.М. |
|  |  | Установить качели, песочницу. | 2 шт. | До 01.06 |  |
|  | Калинина , 18 | Устройство клумб с посадкой декоративных кустов. | 50 м2. | До 01.07 | Филимончик А.М. Грибанова З.Н. |
|  |  | Установка урн. | 6 шт. | До 01.05 |  |
|  | Молодёжная , 73 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 30 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Установить качели. | 1 шт. | До 01.09 |  |
|  | Блохина , 45 | Установить качели. | 1 шт. | До 01.09 |  |
|  |  | Посадить декоративные кусты вдоль дома. | 90 м.п. | До 01.09 |  |
|  |  | Установка урн. | 6 шт. | До 01.07 |  |

| ЖЭУ-6 | Калинина , 4 | Установка качели. | 1 шт. | До 01.09 | Филимончик А.М. Грибанова З.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Молодёжная , 98 | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.06 | Филимончик А.М. |
|  | Молодёжная , 102 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 120 м2. | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная , 96 | Установить урны. | 6 шт. | До 01.08 | Филимончик А.М. Грибанова З.Н. |
|  | Калинина , 20 | Устройство клумб. | 30 м2. | До 01.06 | Филимончик А.М. |
|  | Блохина , 43 | Произвести посадку деревьев и декоративных кустов вдоль дома. | 72 м.п. | До 01.07 |  |
|  |  | Устройство упрощённых парковок. |  | До 01.08 |  |
|  | Молодёжная , 51 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 150 м2. | До 01.07 | Филимончик А.М. Грибанова З.Н. |
|  |  | Установка урн. | 4 шт. | До 01.05 |  |
|  | Молодёжная , 53 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 150 м2. | До 01.07 |  |
|  |  | Установка урн. | 4 шт. | До 01.05 |  |
|  | Молодёжная , 49 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 130 м2. | До 01.07 | Филимончик А.М. |
|  |  | Установка урн. | 4 шт. | До 01.10 |  |
|  | Молодёжная , 84 | Установка качели. | 1 шт. | До 01.05 | Филимончик А.М. Грибанова З.Н. |
|  |  | Установка урн. | 6 шт. | До 01.05 |  |
|  |  | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 120 м2. | До 01.07 |  |
|  | Калинина , 5а | Посадить кусты. | 10 шт. | До 01.07 |  |
|  |  | Создать декоративную композицию «Альпийская горка». |  |  |  |
|  |  | Установка урн. | 4 шт. | До 01.08 |  |
| ЖЭУ-7 | 7 – я Линия , 9,4, 6 – я Линия , 8 (конкурс) | Устройство детской игровой площадки с установкой МАФ. |  | До 01.09 | Начальник ЖЭУ-7 - Парфенова Н.В. |
|  | Дзержинского , 8,9,11,13,15,17/1,2 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 550 м2. | До 01.07 |  |

| ЖЭУ-7 | Гайдара , 7,5а | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 250 м2. | До 01.07 | Парфенова Н.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Молодёжная , 12,14,16,18,20,24,26,28,30 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 670 м2. | До 01.08 |  |
|  | 7 – я Линия , 3,4,5,7,9 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 180 м2. | До 01.08 |  |
|  | 6 – я Линия , 4,6,8 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 100 м2. | До 01.07 |  |
|  | Слободская , 12,14,16,18 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 280 м2. | До 01.07 |  |
|  | 7-я Линия , 4,9,3 | Посадка кустарников. | 30 шт. | До 01.08 |  |
|  | 6 – я Линия , 8 | Посадка кустарников. | 10 шт. | До 01.08 |  |
|  | Дзержинского , 11,13 | Посадка кустарников. | 15 шт. | До 01.08 |  |
|  | Молодёжная , 14 | Посадка кустарников. | 30 шт. | До 01.08 | Начальник ЖЭУ-7 -Парфенова Н.В. Начальник филиала КУП ЖРЭО РСЦ -Грибанова З.Н. |
|  | Дзержинского , 11,13 | Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта. | 150 м2. | До 01.08 | Парфенова Н.В. |
|  | Блохина , 7,3,9 | Спиливание пней. | 6 шт. | До 01.07 | Парфенова Н.В. Мастер участка по благоустройству ф-ла Транспортная база – Кухальский А.Б. |
|  | Кирова, 8 | Спиливание пней | 2 шт. | До 01.07 |  |
|  | 6-я Линия, 8 | Спиливание пней | 2 шт. | До 01.07 |  |
|  | Дзержинского , 9,11 | Спиливание пней. | 4 шт. | До 01.06 |  |
|  | Школьная, 12 | Посадка деревьев | 4 шт. | До 01.08 | Парфенова Н.В. |
|  | 7 – я Линия , 9 (парк) | Спиливание пней. | 5 шт. | До 01.06 | Парфенова Н.В. Кухальский А.Б. |

| ЖЭУ-8 | Василевцы , 16 (конкурс) | Устройство цветочного декоративного ограждения вокруг дворика. | 40 м2. | До 01.08 | Начальник ЖЭУ-8 - Карпович А.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устройство альпийской горки. | 20 м2. | До 01.08 |  |
|  | Молодёжная , 160 | Посадка каштанов. | 8 шт. | До 01.09 |  |
|  | Молодёжная, 180,174/1, 174/3,174/2 | Посадка зелёных насаждений. | 40 шт. | До 01.09 |  |
|  | Молодёжная,180, 180/1,174/2,174/1 | Посадка кустарников. | 100 шт. | До 01.08 |  |
|  | Молодёжная , 158 | Восстановление газона. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 160 | Восстановление газона. | 25 м2. | До 01.06 |  |
|  | Василевцы , 11 | Восстановление газона. | 20 м2. | До 01.06 |  |
|  | Василевцы , 3 | Восстановление газона. | 40 м2. | До 01.06 |  |
|  | Василевцы , 4 | Восстановление газона. | 20 м2. | До 01.06 | Начальник ЖЭУ-8 - Карпович А.И. Начальник филиала КУП ЖРЭО РСЦ -Грибанова З.Н. |
|  |  | Устройство упрощённых парковок. |  | До 01.07 |  |
|  | Молодёжная , 174/1 | Устройство клумб. | 12 м2. | До 01.06 | Карпович А.И. |
|  | Молодёжная , 174/2 | Устройство клумб. | 12 м2. | До 01.06 |  |
|  | Молодёжная , 180 | Устройство клумб. | 26 м2. | До 01.06 |  |
|  |  | Оформление клумб камнем. |  |  |  |
|  | Молодёжная , 180/1 | Устройство клумб. | 18 м2. | До 01.06 |  |
|  | Василевцы , 1 | Ремонт карусели. | 1 шт. | До 01.05 | Карпович А.И. Грибанова З.Н. |
|  | Василевцы , 5 | Ремонт беседки. | 1 шт. | До 01.05 | Карпович А.И. |
|  | Василевцы , 14 | Ремонт карусели. | 1 шт. | До 01.05 | Карпович А.И. Грибанова З.Н. |
|  | Молодёжная , 162 | Ремонт беседки, качелей. | 2 шт. | До 01.06 |  |

Сроки по установке качелей и горок, заводского изготовления, будут определены при выделении целевого финансирования.

Директор Новополоцкого КУП ЖРЭО							В.Г.Исаков

Дрозник  51 87 60